## Slide 1
2021년 12월
메트라이프생명 사회공헌재단 Monthly Report
월간 운영보고서
Proprietary and Confidential Copyright ⓒ 2021 megazone corp. All rights reserved.
No part of this proposal may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means
--electronics, mechanical, photocopying, recording, or otherwise-- without the permission of megazone Corporation.
COMPANY CONFIDENTIAL
윤 희 동│ Assistant
6th January 2022

## Slide 2
INDEX
MEGAZONE
메트라이프생명 사회공헌재단 Monthly Report
메트라이프코리아재단 사이트 월간 운영보고
1. 운영업무현황
1-1. 작업량 추이
1-2. 업무내역
1-3. 주요작업내용
2. 접속 현황
2-1. Traffic Reporting
2-2. Outbound 현황
3. 익월업무계획

## Slide 4
1. 운영업무 현황
1-1.작업량 추이
작업 기간 | 기획 | 디자인 | 퍼블리싱 | 개발 | 총 작업량 (M/M)
2021.11.01 ~ 2021.11.30 | 0.12 | 0 | 0 | 0.22 | 0.34
Chart: 
| 2018년 11월 | 2018년 12월 | 2019년 1월 | 2019년 2월 | 2019년 3월 | 2019년 4월 | 2019년 5월 | 2019년 6월 | 2019년 7월 | 2019년 8월 | 2019년 9월 | 2019년 10월 | 2019년 11월 | 2019년 12월 | 2020년 1월 | 2020년 2월 | 2020년 3월 | 2020년 4월 | 2020년 5월 | 2020년 6월 | 2020년 7월 | 2020년 8월 | 2020년 9월 | 2020년 10월 | 2020년 11월 | 2020년 12월 | 2021년 1월 | 2021년 2월 | 2021년 3월 | 2021년 4월 | 2021년 5월 | 2021년 6월 | 2021년 7월 | 2021년 8월 | 2021년 9월 | 2021년 10월 | 2021년 11월 | 2021년 12월
기획 | 0.25 | 0.15 | 0.25 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.125 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.25 | 0.19 | 0.11 | 0.18 | 0.16 | 0.18 | 0.17 | 0.15 | 0.18 | 0.16 | 0.23 | 0.24 | 0.18 | 0.24 | 0.26 | 0.31 | 0.1 | 0.04 | 0.2 | 0.25 | 0.12
디자인 | 0.15 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.15 | 0.025 | 0.05 | 0.2 | 0.25 | 0.6 | 0.53 | 0.09 | 0.05 | 0.07 | 0.02 | 0.07 | 0.1 | 0.1 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.07 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0
퍼블리싱 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0 | 0 | 0.05 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0.15 | 0.2 | 0.05 | 0.18 | 0.06 | 0.07 | 0.02 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0
개발 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0.025 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.12 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.11 | 0.03 | 0.05 | 0.58 | 0.05 | 0 | 0 | 0.22
계약 M/M
0.30

## Slide 5
1. 운영업무 현황
1-2. 업무 내역
No | 요청일 | 작업 내용 | 완료일 | 상태 | 비고
1 | 2021-12-20 | Log4j 취약점 조치 | 2021-12-30 | 완료 | 

## Slide 6
요청일 / 완료일 | 2021-12-20 / 2021-12-30 | 요청자 | 신민정 과장님
업무내역 | Log4j 취약점 조치 | 업무파트 | 기획 / 개발
1-3. 주요 작업 내용
1. 운영업무 현황
재단 Log4j 취약점 조치 및 스캔 결과
재무 건강 Log4j 취약점 조치 및 스캔 결과

## Slide 8
Chart: 
| 43069 | 43070 | 43071 | 43072 | 43073 | 43074 | 43075 | 43076 | 43077 | 43078 | 43079 | 43080 | 43081 | 43082 | 43083 | 43084 | 43085 | 43086 | 43087 | 43088 | 43089 | 43090 | 43091 | 43092 | 43093 | 43094 | 43095 | 43096 | 43097 | 43098 | 43099
PC | 20 | 479 | 304 | 533 | 526 | 466 | 575 | 172 | 596 | 429 | 512 | 527 | 217 | 499 | 469 | 596 | 611 | 4 | 1051 | 1717 | 494 | 404 | 12 | 161 | 460 | 478 | 378 | 451 | 1331 | 485 | 6
2-1. Traffic Reporting > 일별 접속 현황 (12/01~12/31)
2. 접속 현황

## Slide 9
Chart: 
| 2018년 10월 (PV) | 2018년 11월 (PV) | 2018년 12월 (유입량) | 2019년 1월 (유입량) | 2019년 2월 (유입량) | 2019년 3월 (유입량) | 2019년 4월 (유입량) | 2019년 5월 (유입량) | 2019년 6월 (유입량) | 2019년 7월 (유입량) | 2019년 8월 (유입량) | 2019년 9월 (유입량) | 2019년 10월 (유입량) | 2019년 11월 (유입량) | 2019년 12월 (유입량) | 2020년 1월 (유입량) | 2020년 2월 (유입량) | 2020년 3월 (유입량) | 2020년 4월 (유입량) | 2020년 5월 (유입량) | 2020년 6월 (유입량) | 2020년 7월 (유입량) | 2020년 8월 (유입량) | 2020년 9월 (유입량) | 2020년 10월 (유입량) | 2020년 11월 (유입량) | 2020년 12월 (유입량) | 2021년 1월 (유입량) | 2021년 2월 (유입량) | 2021년 3월 (유입량) | 2021년 4월 (유입량) | 2021년 5월 (유입량) | 2021년 6월 (유입량) | 2021년 7월 (유입량) | 2021년 8월 (유입량) | 2021년 9월 (유입량) | 2021년 10월 (유입량) | 2021년 11월 (유입량) | 2021년 12월 (유입량)
PC | 1764 | 6797 | 749 | 592 | 398 | 419 | 695 | 1059 | 704 | 720 | 474 | 642 | 580 | 613 | 400 | 470 | 726 | 1030 | 1060 | 1546 | 1443 | 1064 | 935 | 622 | 1833 | 1665 | 855 | 1738 | 1665 | 4205 | 3264 | 410 | 3238 | 6359 | 5393 | 4752 | 14629 | 10290 | 14963
2-1. Traffic Reporting > 월별 접속 현황 (2018년 12월 ~ 2021년 12월)
2. 접속 현황

## Slide 10
Chart: 
| 나눔스토리 | 사업소개 | 재단소식 | 재단소개
PC | 2867 | 1258 | 5598 | 802
2-1. Traffic Reporting > 메뉴 별 조회수(방문수) (12/01~ 12/31)
2. 접속 현황

## Slide 11
NO | 방문 페이지 | 사용자(방문수) | 평균 머문시간 (평균 세션시간) | 이탈율
1 | https://metlifewelfare.org/ | 3,544 | 00:00:08 | 14.28%
2 | https://metlifewelfare.org/article | 5,598 | 00:00:26 | 41.16%
3 | https://metlifewelfare.org/story | 2,867 | 00:00:22 | 20.89%
4 | https://metlifewelfare.org/biz | 1,258 | 00:00:42 | 57.71%
5 | https://metlifewelfare.org/about | 802 | 00:01:39 | 73.07%
6 | https://metlifewelfare.org/auth | 803 | 00:00:32 | 39.42%
2-1. Traffic Reporting > 페이지 별 방문사용자 수, 평균 머문 시간, 페이지 이탈율
2. 접속 현황

## Slide 12
NO | 접속 전 도메인 | 접속 수(명)
1 | 직접 URL 입력 | 14690
2 | naver / 검색 | 61
3 | google / 검색 | 49
4 | daum / 검색 | 9
5 | m.facebook.com / 유입 | 8
6 | baidu / 검색 | 7
7 | metlife.co.kr / 유입 | 6
8 | metlifemanual.type1.kr:8029 / 유입 | 6
9 | naver.com / 유입 | 6
10 | finhealthindex.org / 유입 | 4
11 | authormetlife.com / 유입 | 3
12 | m.search.naver.com / 유입 | 3
13 | bing / 검색 | 2
14 | nice.checkplus.co.kr / 유입 | 2
15 | pcmap.place.naver.com / 유입 | 2
16 | sogou / 검색 | 2
17 | m.blog.naver.com / 유입 | 1
18 | metlife / 유입 | 1
19 | search.zum.com / 유입 | 1
2. 접속 현황
2-1. Traffic Reporting > 도메인 별 접속 현황

## Slide 13
2. 접속 현황
2-1. Traffic Reporting > 게시물 누적 조회수 Top10 집계 (2014/06/13~2021/12/31)
NO | 분류 | 제목 | 게시 날짜 | 링크 | 누적 조회수 (페이지뷰) | 12월 조회수 (페이지뷰)
1 | 자료실 | 재단의 사회공헌 활동, Brochure를 통해 확인하세요. | 2019-08-21 | /article/download/read?articlNo=242 | 849 | 136
2 | 자료실 | 문화예술 사회공헌 The Gift를 소개합니다. | 2019-12-03 | /article/download/read?articlNo=252 | 787 | 120
3 | 후기 | 해비타트 첫 경험 | 2018-11-15 | /story/stories/beautyRead?rvwNo=44 | 773 | 89
4 | 자료실 | 2019 Inclusion Plus Solution Lab 임팩트투자 ‘Deal Share Live’를 소개합니다. | 2020-04-03 | /article/download/read?articlNo=259 | 746 | 116
5 | 자료실 | 2019 Financial Health Forum을 소개합니다. | 2020-04-03 | /article/download/read?articlNo=258 | 737 | 137
6 | 자료실 | 2019년 공익법인 결산공시 자료 공개 | 2020-05-27 | /article/download/read?articlNo=265 | 724 | 119
7 | 자료실 | Financial Health, 어떤 사회문제를 해결하고자 하나요? | 2020-06-02 | /article/download/read?articlNo=267 | 718 | 104
8 | 후기 | 나누면 배가 되어 돌아옵니다. | 2018-11-15 | /story/stories/beautyRead?rvwNo=43 | 686 | 79
9 | 뉴스 | ‘미니재해보험 기부 캠페인’ 진행 | 2021-01-07 | /article/news/read?articlNo=286 | 668 | 126
10 | 공지 | #1 건강도, 환경도 지키는 나눔 걷기 Walk to Help 캠페인 | 2021-05-03 | /article/notice/read?articlNo=296 | 662 | 26

## Slide 14
2. 접속 현황
2-1. Traffic Reporting > 게시물 12월 조회수 Top10 집계 (2021/12/01~2021/12/31)
NO | 분류 | 제목 | 게시 날짜 | 링크 | 누적 조회수 (페이지뷰) | 12월 조회수 (페이지뷰)
1 | 공지사항 | 2021 글로벌스탠다드경영대상 사회책임경영대상 5년 연속 수상 | 2021-12-07 | /article/notice/read?articlNo=312 | 287 | 287
2 | 공지사항 | 메트라이프 IPSL 3.0 임팩트투자 데모데이 'Deal Share Live' 참관 신청 모집 | 2021-11-01 | /article/notice/read?articlNo=310 | 298 | 263
3 | 뉴스 | 메트라이프생명, 무연고 아동을 위한 나눔 팝업북 전달 | 2021-09-09 | /article/news/read?articlNo=306 | 414 | 249
4 | 후기 | 온라인으로 만난 '메트라이프Gift콘' 시즌2 이야기 | 2021-11-29 | /story/stories/placeRead?rvwNo=91 | 200 | 200
5 | 뉴스 | 메트라이프생명 사회공헌재단, AVPN 제1회 동북아써밋 ‘ESG와 금융포용 - 핀테크 기업이 만드는 사회적가치’ 세션 | 2021-12-01 | /article/news/read?articlNo=311 | 161 | 161
6 | 공지사항 | [AVPN 동북아 SUMMIT] 메트라이프 사회공헌재단의 세션에 초대합니다. | 2021-11-08 | /article/notice/read?articlNo=309 | 223 | 142
7 | 공지 | 2020년 공익법인 결산공시 자료 공개 | 2021-04-29 | /article/download/read?articlNo=294 | 629 | 139
8 | 자료실 | 2019 Financial Health Forum을 소개합니다. | 2020-04-03 | /article/download/read?articlNo=258 | 737 | 137
9 | 자료실 | 재단의 사회공헌 활동, Brochure를 통해 확인하세요. | 2019-08-21 | /article/download/read?articlNo=242 | 849 | 136
10 | 공지사항 | [12월 사회공헌활동] 메트라이프만의 문화콘텐츠, The Gift에 초대합니다. | 2021-11-03 | /article/notice/read?articlNo=308 | 236 | 134

## Slide 15
2. 접속 현황
2-1. Traffic Reporting > 12월 등록 게시물 조회수 집계 (2021/12/01~2021/12/31)
NO | 분류 | 제목 | 게시 날짜 | 링크 | 12월 조회수 (페이지뷰)
1 | 공지사항 | 2021 글로벌스탠다드경영대상 사회책임경영대상 5년 연속 수상 | 2021-12-07 | /article/notice/read?articlNo=312 | 287
2 | 뉴스 | 메트라이프생명 사회공헌재단, AVPN 제1회 동북아써밋 ‘ESG와 금융포용 - 핀테크 기업이 만드는 사회적가치’ 세션 | 2021-12-01 | /article/news/read?articlNo=311 | 161
3 | 후기 | 아이들의 건강과 환경을 고려한 업사이클링 줄넘기 자원봉사 | 2021-12-10 | /story/stories/placeRead?rvwNo=92 | 89

## Slide 16
2. 접속 현황
NO | 트리거 위치 | Page url | 형태 | Click url
1 | 재단소개 > 메트라이프 금융그룹 | https://www.metlifewelfare.org/about/finance | 버튼 | http://www.metlife.co.kr/ML09_HOME/main.jsp
2 | 풋터 > 패밀리 사이트 > 메트라이프 금융그룹 | 사이트 풋터 | 텍스트 | http://www.metlife.co.kr/ML09_HOME/main.jsp
2-2. Outbound 현황 > 메트라이프생명
일별 현황 (12/01~12/31)
Chart: 
| 43069 | 43070 | 43071 | 43072 | 43073 | 43074 | 43075 | 43076 | 43077 | 43078 | 43079 | 43080 | 43081 | 43082 | 43083 | 43084 | 43085 | 43086 | 43087 | 43088 | 43089 | 43090 | 43091 | 43092 | 43093 | 43094 | 43095 | 43096 | 43097 | 43098 | 43099
클릭수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0
Chart: 
| 2021년 10월 | 2021년 11월 | 2021년 12월
클릭 수 | 0 | 3 | 255
월별 현황 (2021년 10월 ~ 2021년 12월)

## Slide 17
2. 접속 현황
일별 현황 (12/01~12/31)
17
Chart: 
| 43069 | 43070 | 43071 | 43072 | 43073 | 43074 | 43075 | 43076 | 43077 | 43078 | 43079 | 43080 | 43081 | 43082 | 43083 | 43084 | 43085 | 43086 | 43087 | 43088 | 43089 | 43090 | 43091 | 43092 | 43093 | 43094 | 43095 | 43096 | 43097 | 43098 | 43099
클릭수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NO | 트리거 위치 | Page url | 형태 | Click url
1 | 메인 하단 재무건강 공지 배너 | https://www.metlifewelfare.org/ | 배너 | https://www.finhealthindex.org/?utm_source=metlifewelfare&utm_medium=site&utm_campaign=1014ms
2 | 사업소개 > Financial Health > 재무건강 연구 및 캠페인 | https://www.metlifewelfare.org/biz/finance/health | 버튼 | trackOutboundLink('https://www.finhealthindex.org/', true);
2-2. Outbound 현황 > 메트라이프 재무건강
Chart: 
| 2021년 11월 | 2021년 11월
클릭 수 | 0 | 0
월별 현황 (2021년 11월 ~ 2021년 12월)

## Slide 19
사이트 모니터링
Y22 1월 중 재단 성과 수치 업데이트
3. 익월업무계획
01. 예정 업무
02. 진행 여부 및 기획 미확정 업무
03. 이슈사항
3-1. 익월 업무계획

## Slide 20
THANK YOU